Divisão de Trabalho para André Freitas
> git clone https://andrefreitas@bitbucket.org/andrefreitas/cal-flight-advisor.git

Setup do Projeto em c++ e organização da estrutura do mesmo:
- Criação de ficheiros adequados;
- Código base no Git (com makefile de preferência);
- Criação de Readme.txt.
Implementação das classes básicas do projeto:
- FlightAdvisor;
- Waypoint
- Airport;
- Graph;
- Localization.

Leia-me por favor:

Considerações sobre o desenvolvimento de código:
Todo o código deve ser bem estruturado, simples, fácil de interpretar e deve evitar redundância de instruções, recorrendo-se assim a definição de funções e sua parametrização consoante as necessidades. Utilizar comentários sempre que necessário para descrever uma funcionalidade, variável ou algoritmo.
Antes de entregar a sua parte do trabalho:
Verificar que o código é legível, modular e fácil de implementar em outras soluções. Testar todo os casos de utilização, elaborar testes e eliminar todo o tipo de bugs.
Como entregar esta parte do trabalho?
É utilizado o Git para gestão do código. Foi criada uma pasta dentro do repositório, com o nome workingDir/[OSeuPrimeiroNome]/ para colocar todos os ficheiros da sua parte do trabalho. Crie um ficheiro readme.txt para poder descrever os ficheiros que criou e criar um tipo de changelog.

Apontamentos:

Divisão de Trabalho para Olivier Alves
> git clone https://andrefreitas@bitbucket.org/andrefreitas/cal-flight-advisor.git

Definição das rotas e waypoints
- Encontrar na Internet ou criar rotas, usando waypoints ( pontos de passagem). Não esquecer que um aeroporto pode ser um waypoint.
- Encontrar uma estratégia para definir as rotas num ficheiro, de modo a que se defina a sequência dos waypoints.
- Implementação das rotas num ficheiro em formato .csv
Parsing das Rotas para um Grafo:
- Encontrar uma estratégia para ler um ficheiro .csv das rotas e converter essas informação num grafo, em que cada ponto é um waypoint, podendo ser ou não um aeroporto.
- Criar uma função/classe para o parsing do ficheiro das rotas para um grafo.

Leia-me por favor:

Considerações sobre o desenvolvimento de código:
Todo o código deve ser bem estruturado, simples, fácil de interpretar e deve evitar redundância de instruções, recorrendo-se assim a definição de funções e sua parametrização consoante as necessidades. Utilizar comentários sempre que necessário para descrever uma funcionalidade, variável ou algoritmo.
Antes de entregar a sua parte do trabalho:
Verificar que o código é legível, modular e fácil de implementar em outras soluções. Testar todo os casos de utilização, elaborar testes e eliminar todo o tipo de bugs.
Como entregar esta parte do trabalho?
É utilizado o Git para gestão do código. Foi criada uma pasta dentro do repositório, com o nome workingDir/[OSeuPrimeiroNome]/ para colocar todos os ficheiros da sua parte do trabalho. Crie um ficheiro readme.txt para poder descrever os ficheiros que criou e criar um tipo de changelog.

Apontamentos:

Divisão de Trabalho para Tiago Tavares
> git clone https://andrefreitas@bitbucket.org/andrefreitas/cal-flight-advisor.git

Criação da Interface para o Utilizador
- Criar uma ideia da interface de entrada de dados do utilizador, ou seja, optar por linha de comandos ou caixas de diálogo.
- Identificar os inputs que serão dados e a maneira como serão controlados.
- Definir como os resultados do processamento dos inputs serão apresentados (graphviewer).
- Implementar a interface em c++: tornar modular para o FlightAdvisor, recorrendo a funções o máximo genéricas.
Representação da Rota na Interface:
- Testar e implementar o graphviewer da FEUP.
- Integrar com a interface definida anteriormente.

Leia-me por favor:

Considerações sobre o desenvolvimento de código:
Todo o código deve ser bem estruturado, simples, fácil de interpretar e deve evitar redundância de instruções, recorrendo-se assim a definição de funções e sua parametrização consoante as necessidades. Utilizar comentários sempre que necessário para descrever uma funcionalidade, variável ou algoritmo.
Antes de entregar a sua parte do trabalho:
Verificar que o código é legível, modular e fácil de implementar em outras soluções. Testar todo os casos de utilização, elaborar testes e eliminar todo o tipo de bugs.
Como entregar esta parte do trabalho?
É utilizado o Git para gestão do código. Foi criada uma pasta dentro do repositório, com o nome workingDir/[OSeuPrimeiroNome]/ para colocar todos os ficheiros da sua parte do trabalho. Crie um ficheiro readme.txt para poder descrever os ficheiros que criou e criar um tipo de changelog.

Apontamentos: